Обгрунтування закупівлі  UA-2025-05-16-009544-a

Очікувана вартість закупівлі - 4 921 567,20 грн.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:

Роботи зі здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт по об’єкту: "Капітальний ремонт  будівлі лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України за адресою вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф" (ДК 021:2015: 71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт).

1. Об’єкт - «Капітальний ремонт  будівлі лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України за адресою вул. В. Чорновола, буд. 28/1-Р в Шевченківському районі м. Києва, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф» (надалі - Об’єкт).

2. Ціль - Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на Об’єкті  у відповідності із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903 (із змінами), функцій інженерно-технічного супроводу та порядку ведення організаційно-технічної документації згідно до СОУ 42.1-37641918-087:2019 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства».

3. Мета - забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог будівельних норм, національних стандартів та правил, а також контролю за якістю, обсягами та вартістю робіт у відповідності із проектно-кошторисною документацією та нормативно-правовим актам.

4. Обсяг та види робіт.

Технічний нагляд повинні здійснювати сертифіковані інженери з технічного нагляду, які мають право виконувати роботи (надавати послуги), що є предметом закупівлі. Перелік та обсяги робіт, за виконанням яких необхідно здійснювати технічний нагляд наведений в додатку до технічного завдання.

Склад та обсяги - визначенні затвердженою проектною документацією по Об’єкту.

Завдання:

- здійснювати контроль за якістю та обсягами виконаних підрядником робіт;

- здійснювати контроль ведення підрядником виконавчої документації на роботи згідно діючого законодавства;

- разом з представниками підрядника проводити огляд і оцінку виконаних робіт, які на наступних етапах їх виконання буде неможливо провести (приховані роботи);

- фіксувати результати технічного нагляду за роботами на об'єкті в журналі виконання робіт із зазначенням дефектів, порушень та винних у роботах, виконаних із порушенням, а також зобов’язувати підрядника усунути виявлені дефекти і порушення;

- проводити нагляд за здійсненням підрядником вхідного та операційного контролю, зокрема перевіряти наявність документів, що засвідчують якість дорожніх матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання робіт (технічних паспортів, сертифікатів відповідності, результатів лабораторних випробувань);

- здійснювати суцільний або вибірковий контроль за якістю та обсягами виконаних робіт з використанням візуального, інструментального та лабораторного методів контролю у відповідності до вимог розділу 21 «Приймання робіт» ДБН В.2.3-4:2015, з урахуванням зміни № 1, та інших нормативних документів;

- повідомляти відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства та інформувати про це замовника у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови підрядника  їх усувати;

- перевіряти виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

- вимагати усунення підрядником відхилень від проектних рішень дефектів, що впливають на безпеку дорожнього руху або збереження автомобільних доріг загального користування і повторного пред'явлення робіт для їх приймання;

- здійснювати приймання виконаних підрядником робіт за умови відповідності якості та обсягів таких робіт проектній документації, вимогам будівельних норм та державних стандартів України, у тому числі в частині створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- здійснювати перевірку відповідності актів приймання виконаних робіт, що надаються підрядною організацією (форми КБ-2в), довідка про вартість виконаних робіт та витрат (ф.КБ-3), документи на матеріали, машини і механізми та інші витрати, що вказуються у актах виконаних робіт форми КБ-2в  фактично виконаним роботам по Об’єкту, згідно затвердженої проектної документації, наданій договірній ціні, будівельним нормам та державним стандартам України згідно з діючим законодавством та шляхом візування відповідними спеціалістами;

- здійснювати підписання та завіряти своєю печаткою акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, які підписані, завірені та надані підрядником, та подавати їх замовнику для оплати;

- забезпечити облік, зберігання та передачу Замовнику документації (письмова форма/електронний документ), яка складена або отримана Виконавцем у процесі виконання робіт за цим Договором згідно з Переліком документації, яку Виконавець надає Замовнику після закінчення строку дії Договору або його припинення;

- вести фотозвіти виконання робіт на Об’єкті, а також надавати щомісячний звіт про проведену роботу;

- зупиняти виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;

- вимагати від підрядника зупинення робіт: у разі застосування конструкцій, матеріалів, деталей та виробів, які не відповідають вимогам нормативних актів та документів; у разі виявлення понаднормативної деформації об’єкта або загрози обвалу конструкцій;

- приймати участь в роботі комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту;

- виконувати інші функції, пов’язані з технічним наглядом на відповідному Об’єкті;

- виконання робіт (надання послуг) не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ «ВР ВМ.docx».

Обсяги робіт не є остаточними та визначаються на підставі виявлених прихованих робіт або інших додаткових робіт які визначаються додатково та підтверджені дефектними актами або експертними висновками експертної організації.

Визначення вартості робіт при складанні ціни пропозиції учасника  закупівлі (договірної ціни) здійснюється згідно кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021   № 281 (далі – Настанова).

Учасник визначає ціну на роботи, які він пропонує виконати за Договором по даній закупівлі, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування та інших витрат, визначених законодавством.